## Slide 1: Présentation
Logiciel
permettant à son utilisateur :
  de concevoir un objets doté de divers caractéristiques (matière, dimension, forme)
  De simuler le crash de 2 objets.
Complément une sauvegarde en BDD
  utiliser les objets crées par la communauté
Une sécurité
  publier ses objets en mode privé

## Slide 2: Objectifs du projet
Apprendre un nouveau langage le C#
Découvrir la complexité des simulation physique
Proposer une application simple et facile d’accès
Appréhender la conception de logiciels

## Slide 3: Rappel des contraintes
une architecture en services (API + IHM au minimum)
3 Design Patterns
Une base de données
un ORM
un défi technique

## Slide 4: Déroulement du projet : Sprint 1
Objectifs:
  Définir l’ergonomie de l’application
  Se familiariser avec le C#

## Slide 5: Sprint 1

## Slide 6: Sprint 1

## Slide 7: Bilan du sprint 1
Un abandon
impossibilité à tester les logs vu qu’il n’y a pour l’instant aucun moteur
=> Prochaine étape se concentrer sur le moteur

## Slide 8: Déroulement du projet : Sprint 2
Objectifs :
  Pouvoir avoir un aperçu, une image visible à la fin des calculs
  Avoir un code clair

## Slide 9: Sprint 2

## Slide 10: Bilan du sprint 2
Le méthode utilisée pour créer l’image semble trop lente
1ers doutes pour terminer le projet

## Slide 11: Déroulement du projet : Sprint 3
Objectif
  Faire la partie moteur de calcul
  Pouvoir observer une déformation

## Slide 12: Sprint 3
Problèmes | Causes | Solution
Les valeurs sont toutes identiques et immensément grandes | Approximation dus au calcul avec des float (10^8 +504 -10^8 -504= -504) | Mise en place d’un ordre dans les calculs : D’abord les + grands puis les plus petites

## Slide 13: Bilan du Sprint 3
Le travail prévu n’est pas réalisé
  Valeurs incohérentes
  Il parait impossible de déterminer d’où vient l’ erreur car quel que la correction effectuée le résultat est incohérent
  Le projet est compromis
=> Il faut changer de méthode de debug

## Slide 14: Déroulement du projet : Sprint 4
Mettre en place des test unitaire pour debugger
Réaliser un mode dégradé pour pouvoir présenter quelque chose

## Slide 15: Sprint 4
Problèmes rencontrés | Causes | Solution
La déformation influe sur Z | La projection est fausse | Correction de la formule
Le résultat est discontinu | Erreurs dans la formule | Recalculer le formule jusqu’à que les valeurs soient cohérentes
Types d’erreurs rencontrés
Erreur du a des approximation de calcul
Erreur de formule
Erreur de copie

## Slide 16: Sprint 4 : Exemple 1

## Slide 17: Sprint 4 : Exemple 1

## Slide 18: Sprint 4 : Exemple 2

## Slide 19: Sprint 4 : Exemple 2

## Slide 20: Bilan du Sprint 4
L’objectif initial du projet n’a pas été atteint
  Pas de simu sur les polygones
  Pas de sauvegarde en BDD
  Pas d’interface de création d’objets
Causes :
  Projet dimensionné pour deux personnes
  Perte de temps sur la mise au point des calculs
  Non utilisation de librairies existantes sur le calcul de déformation

## Slide 21: Perspective d’amlélioration
Finir le projet
Passer le tracer d’image sur OpenGL
Passer en 3D